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第一章  竞争性磋商公告
项目概况：

山东省医药卫生科技信息研究所(医疗保障学院)培训室装修工程的潜在供应商应在山东东岳联合招标代理有限公司获取采购文件，并于2025年5月19日9:30（北京时间）前递交响应文件。  
一、项目基本情况
1.项目编号：SDGP370000000202502002568   
2.计划编号：37000000081000620250002    

3.项目名称：山东省医药卫生科技信息研究所(医疗保障学院)培训室装修工程
4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：12.8818万元
6.最高限价：12.8818万元
7.采购需求：

	标的
	标的名称
	数量
	简要技术需求或服务要求
	本包预算金额（单位：万元）

	A
	山东省医药卫生科技信息研究所(医疗保障学院)培训室装修工程
	1
	详见竞争性磋商文件
	12.8818


8.合同履行期限：30日历天。具体开工日期以甲方通知为准。

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；

（2）拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格B证证书，且未担任其他在施建设工程项目，拟投入本项目的项目负责人须符合《注册建造师管理规定》和《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》的相关规定；

（3）根据《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]2641号文件），凡被公布为失信责任主体的供应商，不得参加本项目投标报价；

（4）本项目不接受联合体投标。
三、获取磋商文件
1.领取时间：2025年5月7日8时00分至2025年5月13日17时30分，每日上午 8:00 至 12:00,下午 13:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.领取地点：山东东岳联合招标代理有限公司（泰安市泰山区谢过城街123号）；

3.磋商文件获取方式：凡有意参加本次政府采购的供应商，须于本项目获取竞争性磋商文件期限内访问中国山东政府采购网http://www.ccgp-shandong.gov.cn，针对本项目进行投标备案并下载竞争性磋商文件，供应商将营业执照、资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书、文件工本费汇款凭证等资料扫描件发送至山东东岳联合招标代理有限公司邮箱dylhzb@163.com，邮件发送后电话告知采购代理机构；供应商也可到山东东岳联合招标代理有限公司现场领取竞争性磋商文件。本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格审查通过。

4.售价：人民币300元/套，售后不退。（开户单位：山东东岳联合招标代理有限公司；开户银行：工行泰安分行；账号：1604015419245001602；注明“ 项目名称 ”资料费）。

四、响应文件提交
1.截止时间：2025年5月19日09时30分（北京时间）；
2.地点： 山东省济南市槐荫区青岛路6699号（山东省医药卫生科技信息研究所(医疗保障学院 )512会议室）。 
注：逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件不予受理，采购人不予受理。

五、开启
1.开启时间：2025年5月19日09时30分（北京时间）；
2.开启地点：山东省济南市槐荫区青岛路6699号（山东省医药卫生科技信息研究所(医疗保障学院) 512会议室）。
公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
本项目磋商公告在中国山东政府采购网发布。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人：山东省医药卫生科技信息研究所
地  址：山东省济南市槐荫区青岛路6699号

联系人：窦老师

联系方式：0531-59567665
2.采购代理机构信息
采购代理机构：山东东岳联合招标代理有限公司
地  址：山东省泰安市泰山区谢过城街123号 

联系方式：18653896225   18505381205  

邮  箱：dylhzb@163.com 

3.项目联系方式
项目联系人：张灵芝    王静       

电      话：18653896225   18505381205   

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见竞争性磋商文件。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：详见竞争性磋商文件。

第二章   供应商须知

2.1  总则

供应商应仔细阅读本磋商文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照磋商文件要求编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。
本次采购方式为竞争性磋商，是指采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的成交候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

本磋商文件所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。
2.1.1 前附表

	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购人
	山东省医药卫生科技信息研究所

	2
	采购代理机构
	山东东岳联合招标代理有限公司

	3
	项目名称
	山东省医药卫生科技信息研究所医疗保障学院培训室装修工程

	4
	项目概况
	本项目主要施工内容：拆除501和503房间中间隔墙，打通两个房间；新增吊顶、墙面装饰板、木地板、暖气罩、窗套、形象墙；

新增软膜天花、灯带、筒灯、配线、配管等，具体内容详见工程量清单。

	5
	资金来源
	事业收入

	6
	是否专门面向中小微企业采购
	是。

	7
	中小企业划分标准中采购标的所属行业
	建筑业。

	8
	建设地点
	济南市槐荫区兴福街道青岛路6699号山东第一医科大学公卫楼5楼。

	9
	报价范围
	报价包含图纸及工程量清单范围内所有工程内容的施工及其保修，应包括为完成本项目工作要求而发生的全部费用。

本工程采用固定单价合同承包方式，工程数量按实际发生进行结算，供应商所填报单价和合价在合同实施期间不因市场变化（或政策性）因素而变动。供应商应依据市场行情价、施工现场状况及本单位具体情况编制，除非合同中另有规定，供应商所报价格均包括：临时工程与设施、驻地建设费用、劳务、材料（含主材）、装卸、机械、质检（自检）、安装、检测（含第三方检测费）、调试、试验、施工现场及周边社会关系协调费、各项措施费用、缺陷修复、管理、保险、利润、安全施工费、专利技术和特殊工艺、维护及保养、质保、规费、税费、政策性文件规定、材料试验费、采购代理费、预算控制价编制费等合同明示或暗示的所有责任、义务、风险。

	10
	标包划分
	共划分一个包。

	11
	标包计划工期
	30日历天，具体开工日期以甲方通知为准。

注：（1）合同工期内所有施工项目全部完成，垃圾全部清理完毕，卫生打扫干净，通过甲方组织的验收，满足项目使用需求。

（2）在合同工期内不能按竞争性磋商文件要求完成项目施工的，除承担合同约定的相应处罚外，甲方将按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定对乙方作出处理。

	12
	质量要求
	符合GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》等合格标准。

	13
	预算控制价
	本工程预算控制价为12.8818万元。

注：首轮报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算控制价，否则其报价无效。

	14
	供应商资质资格要求的证明材料和情况说明
	供应商应将以下资格审查资料制作在响应性文件中，如没有按要求及时、完整、准确的制作的，其报价一律按无效标处理，因此造成的一切后果和损失均由供应商自行承担。
1、营业执照； 

2、资质证书；

3、安全生产许可证；

4、参加投标的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证明；如为授权委托人，则须提供法定代表人授权委托书及授权委托人在本单位缴纳社保证明(投标截止时间前近6个月任意一个月;加盖本单位公章)；

5、拟派项目负责人的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核B证，本单位注册；
6、符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函或相关证明材料；（或相关证明材料是指财务状况，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，具备履行合同所必需的设备和专业能力的声明，内容详见响应文件格式）
7、中小企业声明函，供应商应对声明的真实性负责，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
8、竞争性磋商文件要求的其他内容。

注：1.供应商提供的证明材料必须真实有效，如有虚假，其响应文件作无效处理，若公示期间认定证明材料为虚假的，则取消成交资格，并按相关规定计入不良行为纪录；2.相关证件在年检期间或者无法提供的，可将由发证机关出具的证明材料或者由公证机关出具的公证件制作在响应文件中。

	15
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘。供应商如需对现场进行考察，安全责任和费用自理。无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与磋商有关的风险、责任和义务。

	16
	磋商文件澄清、修改截止时间
	报价截止时间5日前。

	17
	供应商确认收到磋商文件澄清、修改、补充的时间
	自澄清、修改、补充公告发布时间起24小时内。

	18
	投标有效期
	自递交响应文件截止之日起90日历天。

	19
	报价方式
	工程量清单报价方式。

	20
	是否允许递交备选报价方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许。

	21
	响应文件电子版
	内容：构成响应文件的全部内容；
份数：1份；

格式：word版和签字盖章PDF扫描版，电子版标书内容必须保持与书面标书内容一致；
介质：U盘（须保证正常打开）；
递交：与响应文件同时递交。

其中已标价工程量清单须提供广联达或新点等软件版一份。

	22
	是否接受联合体报价
	 eq \o\ac(□,√)不接受。

	23
	响应文件装订
	将大小不一的文件材料折叠整理成A4纸面大小，左、下侧分别对齐，装订成册（须含供应商递交的所有文件资料）。

	24
	响应文件份数及要求
	正本一份，副本四份，首轮报价一览表二份，电子版响应文件一份。

正本和副本一并密封，也可单独密封；首轮报价一览表、电子版响应文件分别单独密封。 
3、响应文件封装背脊打印：“×××项目响应文件（可简称）”。

	25
	递交响应文件时间、截止时间、地点及地址
	截止时间：2025年5月19日09时30分；

地点：济南市槐荫区青岛路6699号山东第一医科大学公卫楼512会议室

	26
	响应文件是否退还
	不退还。

	27
	报价时间及地点
	同递交响应文件截止时间及地点。

	28
	响应文件密封性检查
	由随机抽取的供应商授权代表检查响应文件的密封情况。

	29
	磋商保证金提交时间及金额
	根据鲁财采【2019】40号的规定，本项目不向诚信记录良好的供应商收取磋商保证金。


	30
	磋商小组
	磋商小组构成：3人以上单数，由采购人依法组建。

	31
	评审办法
	综合评分法。

	32
	报价轮次
	本次磋商共两轮报价（含首轮报价）。

	33
	技术部分是否采用“暗标”
	否。

	34
	推荐成交候选供应商数量
	推荐3名以上成交候选供应商。


	35
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	是，采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

	36
	付款方式
	本项目在合同签订生效且具备实施条件后，乙方向项目负责人或指定人申请合同金额30%的预付款，甲方确定后7个工作日内支付。工程竣工验收合格、定案完成后付至定案值的100%。

注：乙方办理付款时须提供履约保证金的汇款凭证和原合同（政府采购合同封面、合同正文部分）的PDF扫描件。

	37
	代理服务费

缴纳说明

	收费标准：采购代理服务费收费标准为后附采购代理服务费收费标准(工程类)的70%计取，预算编制费按预算控制价的0.5%计取，以上费用供应商需考虑在投标报价中。成交供应商应自本项目成交公示发布之日起3个工作日内按上述收费标准缴纳至代理机构。
2、账户信息如下：
开户名称：山东东岳联合招标代理有限公司
开户银行：工行泰安分行
账号：1604015419245001602
注：缴纳时须注明“  项目名称  代理服务费”字样。

	38
	样品递交
	无。

	39
	监督
	本项目的招标投标活动以及相关当事人应当接受相关财政监督部门依法实施的监督。

	40
	信用记录
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《山东省财政厅关于做好政府采购信用信息查询使用及登记工作的通知》（鲁财采【2016】34号）文件要求，采购人及采购代理机构将对供应商在响应文件递交截止时间前的信用记录进行查询，查询网址为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”(https://credit.shandong.gov.cn/)（省外供应商需查询供应商所属省份的“信用**”网站）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人及采购代理机构采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，在评审时提交磋商小组审核，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

	41
	供应商代表

出席磋商
	按照本须知规定的时间地点，采购人邀请所有参与供应商的法定代表人（或其授权委托代理人）按时参加磋商。

	42
	其他要求
	除另有约定外，供应商负责完成本项目施工所需的材料、设备的采购、检测验收、运输和保管。但供应商采购的材料、设备需经采购人认可后方可采购，在进场前采购人有权要求供应商对所采购材料、设备送检测机构进行检测或者测试，对于检测不合格的材料、设备，采购人有权拒绝并要求供应商更换合格材料、设备，由此给采购人造成的损失由供应商负责。无论经检测或者测试是否合格，所发生的全部费用皆由供应商承担。主要材料均采用正规厂家合格产品，在环境保护方面，必须使用国家和山东省等有关标准材料，并符合国家相关规范和标准要求。
企业项目负责人必须在岗履职，每日巡查安全生产情况，危大工程等关键节点施工时必须到场指挥监督，严格落实项目负责人责任，其他人员保证施工时间全时在位，现场驻守管理人员及专业技术人员须无违法犯罪记录。
3、供应商应合理配置项目管理班子和现场专业人员，各岗位人员具备相应管理、技术等能力，确保工作成果质量、工程质量和施工安全，并在施工过程中服从采购人的现场管理。

4、严禁供应商在招投标活动中进行转包、违法分包、围标串标、 挂靠出借资质等违法行为，一经发现认定将从速顶格处罚。

5、成交供应商必须做到安全生产、文明施工，严格按照当地建设行政主管部门有关规定执行。

6、成交供应商在施工中应执行国家、部、企业的规定和标准，满足建筑、公共安全标准、节能、环保、安全等要求，以及国家已发布实行的其他要求及规范。本项目的材料、设备、施工须达到相关工程施工与质量验收规范、施工技术规范及现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。施工期间发生的安全责任由成交供应商全部承担，并赔偿相应的损失。 
7、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。施工在不影响学校正常教学秩序的前提下进行，务必保证施工期间校园内人员的人身安全、不妨碍交通、不污染环境等为基本原则。制定施工方案，提出具体的防止扬尘，降音降噪等环保措施，明确施工场地具体的环保要求和环保责任人。渣土、废弃物等倾倒场地必须是经有关部门批准的合法渣土倾倒场。
8、若成交公示发出后，成交供应商拒不签订合同，则采购人有权利将其加入不诚信单位名单，由此造成的后果由成交供应商自行承担；若签订合同后，成交供应商无故不进场施工，或中途中断履行合同，则采购人有权利与其解除合同，由此造成的后果由成交供应商自行承担。

9、供应商要增强材料价格风险防范意识，在投标报价时充分预估材料采购市场风险，密切关注相关建筑材料市场价格变化，采取积极有效措施预防和化解因价格急剧波动带来的工程造价风险，在确保工程质量、工期的同时，合理确定相应材料价格。

10、供应商报价低于成本价且无法提供相关证明材料的，按无效标处理。项目中主要材料（设备）须全部填写8.3.15主要材料（设备）明细表，且材料价格不能明显低于同类同档次产品的市场价格水平。

11、成交供应商自行协调处理施工现场周边的社会关系，解决施工至竣工移交过程中遇到的各种问题及事项，所发生的一切费用、责任均由成交供应商自负。

12、成交供应商自行协调市政、执法、验收等部门关系和办理相关手续，保证工程按期完成并通过竣工验收，所发生的一切费用、责任均由成交供应商自负。

13、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14、成交供应商在质量保修过程中如果不履行合同约定的责任和义务，将按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定作出处理。

15、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等文件要求：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品；本次采购若涉及最新《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的节能产品（品目清单中“★”标注的产品）,无论项目说明中是否明确为强制节能产品，供应商都必须投报强制节能产品并提供有效的认证证书，否则按无效投标处理。

16、请各供应商获取竞争性磋商文件后及时关注中国山东政府采购网首页项目信息栏（包括不限于更正公告）等内容，如因供应商未及时查看网站信息而对自身造成损失，相关责任自行承担。

17、供应商在领取工程量清单后，应对图纸及磋商文件（含工程量清单）认真核对。该复核包括但不限于对采购人提供的项目完整性及清单中的序号、项目名称、数量、清单工作子目特征描述、计量单位的准确性和完整性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核。如发现清单有漏项或工程量有重大偏差，由采购人重新复核，情况属实的进行调整，经过答疑后的工程量清单数量作为本项目的投标报价工程量。供应商若有疑问，应在规定提交答疑问题截止时间前向采购人或采购代理公司一次性提出，超出法定时限提出的问题，采购人或采购代理公司不再进行答复。
18、按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
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	履约保证金缴纳单位及账号
	供应商自愿选择支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等任一形式作为履约保证金。

1、本项目成交供应商需合同签订前缴纳合同金额3%的履约保证金，履约保证金在竣工验收合格后自动转为质量保证金，该保证金在缺陷责任期（2年）满后无质量问题，由成交供应商向采购人提交申请，采购人根据履约情况无息退还给成交供应商。
2、履约保证金缴纳方式：采用银行汇票、电汇等方式提交，并在备注中标明项目名称。
开户单位：山东省医药卫生科技信息研究所 
开户银行：农业银行济南大舜支行
帐号： 15 126 8010 4000 5357 

3.供应商在响应文件中明确选择履约保证金缴纳的形式（内容详见响应文件格式）。


说明：本表内容与竞争性磋商文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

2.1.2 当事人

2.1.2.1采购人：系指山东省医药卫生科技信息研究所。

2.1.2.2供应商：是指响应采购要求且符合磋商文件规定的资格条件和参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.1.2.3磋商小组：系指根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规规定，由采购人依法组成的临时组织。

2.1.2.4成交供应商：系指经磋商确定的满足磋商文件实质性响应要求且得分从高到低排列，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.1.2.5采购代理机构：系指山东东岳联合招标代理有限公司。

2.1.3 磋商依据及原则

国家有关法律、行政法规及省市规范性文件规定。
2.1.4 合格的供应商

2.1.4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.1.4.2符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

2.1.4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.1.4.4本项目不接受联合体报价。

2.1.4.5供应商不得直接或者间接地与为本次采购的服务进行设计、编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

2.1.4.6供应商提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与磋商的资格。

2.1.5 保密

参与磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

2.1.6 语言文字以及度量衡单位

2.1.6.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

2.1.6.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

2.1.6.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

2.1.7 踏勘现场

2.1.7.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

2.1.7.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

2.1.7.3供应商经采购人允许，可进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

2.1.8 答疑

2.1.8.1供应商对磋商文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于报价截止时间5日前，以加盖供应商单位公章的书面文件一次性全部提出，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至dylhzb@163.com。采购人将对供应商提出的所有询问或者疑问进行综合答复，解答或者答疑内容应在磋商文件规定范围内，不得对磋商文件实质性条款进行改动，在中国山东政府采购网上公告，以公告形式通知所有磋商文件收受人。

2.1.8.2供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同磋商文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照磋商文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。

2.1.9 偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围、幅度和项数，否则其报价无效。

2.1.10 其他条款

2.1.10.1供应商成交后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。
2.1.10.2不论磋商过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

2.1.10.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2  磋商文件

2.2.1 磋商文件的构成

磋商文件主要由以下部分组成：

2.2.1.1 竞争性磋商公告；

2.2.1.2 供应商须知；

2.2.1.3 评审办法；

2.2.1.4 合同条款和格式； 

2.2.1.5 工程量清单；

2.2.1.6 图纸；

2.2.1.7 项目技术标准和要求；

2.2.1.8 响应文件格式。

采购人或者采购代理机构对磋商文件所作的答疑、澄清或者修改，在中国山东政府采购网上公告后作为磋商文件的组成部分。

2.2.2 磋商文件的澄清或者修改

2.2.2.1供应商获得磋商文件后，应仔细检查磋商文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在供应商须知前附表中规定的时间内，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至dylhzb@163.com，否则，由此引起的损失由供应商自负。供应商有义务对磋商文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，即视为供应商接受磋商文件所有条款。

2.2.2.2采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清和修改的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在磋商文件要求递交响应文件截止时间至少5日前，在中国山东政府采购网上发布澄清或者修改（或更正）公告，以公告形式告知所有磋商文件收受人，但不指明澄清或者修改问题的来源。磋商文件的澄清或者修改内容是在磋商文件规定范围内对磋商文件中表述不清部分进行进一步阐述或者描述，不得对磋商文件实质性条款进行增减或者改动。若澄清、修改内容已构成对磋商文件实质性条款增减或者改动的，采购人应当重新组织磋商或者延长响应文件递交截止时间和报价时间，否则采购人或者采购代理机构应承担相应的法律责任。

2.2.2.3磋商文件的澄清或者修改文件作为磋商文件组成部分并具有法律效力，磋商文件的澄清在同一内容的表述上不一致时，以最后发出并经公告的为准。

2.2.2.4供应商认为磋商文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的，应在规定时间内一次性全部提出。
2.2.2.5供应商自澄清或者修改公告发布时间起24小时内，从中国山东政府采购网下载打印澄清或者修改公告并通过信函、传真或者直接送达等形式告知采购代理机构；否则，即视为同意和接受该澄清或者修改内容。
2.2.3 延长响应文件递交截止时间和报价时间

2.2.3.1采购人可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和报价时间，但至少应当在磋商文件要求递交响应文件截止之日三日前，在中国山东政府采购网发布公告通知所有获取磋商文件的供应商，不足三日的，应当顺延递交响应文件截止之日。

2.2.3.2磋商文件的答疑、澄清或者修改内容较多时，采购人应重新组织磋商或者延长递交响应文件截止和报价时间，采购人延长递交响应文件截止和报价时间的，至少应当在磋商文件要求首次递交响应文件的截止之日三日前，以公告形式通知所有接收磋商文件的供应商，以给予供应商充足的时间编制响应文件。

2.3报价、响应文件编制

2.3.1报价

2.3.1.1投标报价：详见供应商须知前附表。
2.3.1.2供应商需对磋商文件中的工程量清单所有内容进行报价，否则其报价无效。

2.3.1.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算控制价，否则其报价无效。

2.3.1.4供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款，否则报价无效。

2.3.1.5供应商应按照磋商文件要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署，否则报价无效。

2.3.1.6响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

响应文件中首轮报价一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以首轮报价一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价一览表（报价表）总价为准，并修改单价；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商签字确认产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。
2.3.1.7若有多个报价或附有条件的报价，报价无效。

2.3.1.8供应商的成交单价在合同执行中固定不变，不得以任何理由予以变更。响应文件中有价格调整要求的报价无效。

2.3.2 响应文件的签署要求
响应文件用不褪色的材料书写或者打印。磋商文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字处，均须本人用黑色中性签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签，否则其报价无效。
授权代表签字的，响应文件应附法定代表人授权委托书，否则其报价无效。

2.3.3 响应文件的盖章要求：供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式的印章，否则其报价无效。

2.3.4 响应文件的时间单位、有效期以及费用

2.3.4.1除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

2.3.4.2投标有效期为90日历天，即自递交响应文件截止之日起90日历天，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在磋商文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期，要求与答复均以书面形式通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分。

2.3.4.3供应商应自行承担其准备和参加磋商活动发生的所有费用。不论磋商结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。

2.3.5 响应文件编制要求

根据有关规定，响应文件按照以下要求编制：
2.3.5.1封面设置。响应文件材料封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称、地址和日期。
2.3.5.2响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字确认，否则其报价无效。
2.3.5.3响应文件装订。响应文件以A4纸张制作，并编制目录，目录、内容标注连续页码，装订成册(文件材料包括供应商所递交的所有资料) ，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
2.3.5.4响应文件密封。正本和副本一并密封，也可单独密封。
2.3.5.5响应文件份数及要求。供应商应准备一份电子版响应文件、首轮报价一览表二份和五份纸质响应文件，其中正本一份和副本四份，每份纸质响应文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。
2.3.6 响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的要求编制响应文件并实质性响应，保证其所提交全部资料真实、准确以及完整，否则报价无效。

2.3.6.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函及报价函附录；

（2）首轮报价一览表；

（3）已标价工程量清单；

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；
（7）近年承接的类似项目情况表；

（8）正在施工的和新承接的项目情况表；
（9）近二年发生的诉讼和仲裁情况；

（10）节能产品、环保产品报价明细表；

（11）供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。
2.3.6.2电子版响应文件：详见供应商须知前附表。
2.3.7在磋商过程中，由于供应商的原因给采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿。

2.4 供应商应当提交的资格、资信证明文件

2.4.1供应商应当提交的资格、资信证明文件：详见前附表。
2.4.2 相关规定
2.4.2.1供应商的资格证明材料必须真实、有效、完整，且以中文为准，其中的字体、印章要清晰，否则其报价无效。

2.4.2.2磋商文件中所要求的相关证明材料，须在递交响应文件截止时间前装袋密封，与响应文件同时递交。逾期递交或者未送达指定地点的，采购人或者采购代理机构不予接受。
2.5  响应文件递交截止时间、密封和标记、修改与撤回

2.5.1 响应文件递交及截止时间
2.5.1.1供应商应当在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点（含证明材料等）。供应商递交响应文件时，密封送达检查无误后供应商签字确认。在磋商文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件、证明材料等，采购人或者采购代理机构不予受理。

递交响应文件的供应商数量符合法律规定的，项目进入评审环节。截止时间递交响应文件供应商少于三家的，采购人或者采购代理机构应退回供应商已递交的响应文件，并依法重新组织采购，且不承担任何费用和责任。

根据财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，对采用非招标方式采购的项目现场不予公开唱价。

2.5.1.2供应商可对现场递交响应文件截止时间进行监督，如有疑义，应保留相关证据向政府采购监督管理部门反映。
2.5.1.3响应文件的递交截止时间：同供应商须知前附表。
2.5.2 响应文件的密封和标记
2.5.2.1供应商递交的响应文件，按照要求密封。

封套上标明采购项目编号、项目名称、供应商名称等，在封签处标注“请勿在   年   月   日  时   分之前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人或者采购代理机构不予受理。　
2.5.2.2磋商文件中所要求的相关证明材料部分（包括电子版响应文件）装袋密封，与响应文件同时递交。逾期递交或者未送达指定地点的，采购人或者采购代理机构不予接受。
2.5.3 响应文件的修改与撤回
2.5.3.1供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本磋商文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
2.5.3.2在递交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.6  磋商、确定成交供应商以及废标

2.6.1磋商

2.6.1.1磋商小组

（1）磋商小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关规定组建磋商小组。评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关专家共同组成，成员人数为三人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。达到招标规模标准的政府采购工程，磋商小组应当由五人以上单数组成。

（2）磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。
（3）磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定确定成交供应商。

（4）磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对磋商结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

（5）磋商小组的职责：
①审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

②要求供应商解释或澄清其响应文件；

③编写评审报告，受采购人委托按照事先确定的办法推荐预成交候选供应商，或采购人授权磋商小组直接确定成交供应商；

④告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

   （6）磋商小组的义务：

①遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

②提出真实、可靠的评审意见；

③严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

④发现供应商在磋商活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向采购监督管理部门报告并加以制止；

⑤按照磋商文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；

⑥编写并审定评审报告；

⑦配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

⑧对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

⑨配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

   （7）磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避:

①供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

②项目主管部门或者行政监督部门的人员；

③与供应商有经济利益关系；

④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚；

⑤与供应商有其他利害关系。

   （8）评审程序

①宣布回避提示以及评审纪律，推荐磋商小组组长；

②资格性审查；

③符合性审查；

④澄清有关问题；
⑤磋商；

⑥最后报价；

⑦综合评分；

⑧推荐预成交候选供应商或确定成交供应商；

⑨编写评审报告。

   （9）评审完成后，磋商小组向采购人提出评审报告，评审报告由磋商小组全体成员签字确认。

2.6.2 确定成交供应商

2.6.2.1磋商小组按照事先确定的办法推荐成交候选供应商。按照采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
2.6.2.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商；依次确定其他成交候选供应商与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可重新组织采购。 

2.6.2.3确定成交供应商后，采购人或采购代理机构应当在2个工作日通过中国山东政府采购网发布成交结果公告，公示期为1个工作日，供应商自行查看成交结果公告，采购人不另行通知。采购人同时向成交供应商签发成交通知书。

采购人、采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

2.6.2.4成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应法律责任。

2.6.3报价无效及废标

2.6.3.1出现下列情形之一的，报价无效：
（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
（2）响应文件未按磋商文件规定要求密封、签署、盖章；
（3）未按照磋商文件中报价要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价高于预算控制价；
（4）相关资格资质证明材料未按磋商文件约定提交；
（5）不符合磋商文件中规定的资格条件；
（6）供应商编制工程量清单报价时，未按采购人提供的工程量清单内容填写或改变清单内容；
（7）响应文件正副本未区分或者内容不一致；
（8）投标有效期、工期、质量保修期不满足磋商文件要求；
（9）无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章；
（10）联合体未提交联合体协议书；（本项目不接受联合体报价）
（11）响应文件没有对磋商文件的实质性要求作出响应的；
（12）低于成本价且无法提供相关证明材料，按无效标处理；
项目中主要材料（设备）须全部填写8.3.15主要材料（设备）明细表，且材料价格不能明显低于同类同档次产品的市场价格水平； 成本价格计算依据参照：成本价=（（分部分项费－管理费－利润）＋（分部分项费－管理费－利润）＊规费费率）＊1.09。（即：分部分项成本＋规费＋税金，其中1.09中0.09为税率）
（13）评审期间，未按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正的或改变了响应文件实质性内容；
（14）供应商未提交最后报价；
（15）供应商存在弄虚作假的行为；
（16）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；
（17）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；
（18）至响应文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”(www. creditsd.gov.cn)（省外供应商需查询当地的“信用**”网站）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

查询方式:在评审过程中由采购人及采购代理机构共同查询，并由评审专家对查询记录及查询结果签字确认。

（19）磋商文件规定的其他报价无效情形；
（20）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。
对报价无效的认定，必须经磋商小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组作出的决定。
2.6.3.2废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家（《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条规定的情形除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）供应商的报价均超过了预算控制价；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

废标必须经磋商小组集体作出决定，经磋商小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商。

2.6.4 特殊情况处置程序

2.6.4.1评审活动终止

（1）磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审，前期参加评审的磋商小组成员应回避。
（2）发生下列情况之一的，磋商小组应终止评审：

①发生了不可抗力事件；

②发生磋商小组名单泄密、评审信息泄露；

③出现非法干预评审工作；

④发现磋商小组或者成员未按照磋商文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

出现上述情形的，监督管理部门有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

2.6.4.2磋商小组中途更换成员
（1）除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得中途更换：
①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；
②根据法律法规规定，某个或者某几个磋商小组成员需要回避；
（2）退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向采购监督管理部门提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。
2.6.4.3记名投票
在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。
2.6.5违法违规情形
2.6.5.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：
（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；
（2）供应商之间约定成交供应商；
（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；
（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
2.6.5.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
2.6.5.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：
（1）采购人在报价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;
（2）采购人直接或者间接向供应商泄露磋商小组成员等信息；
（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；
（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；
（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；
（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。
2.6.5.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
2.6.5.5 违规处理
供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
（1）提供虚假材料谋取成交；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；
（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；
（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料；
（9）不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；
（10）法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。
2.6.6关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则

2.6.6.1无论基于何种原因，本应作无效或废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，磋商小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或者随时视情形决定该报价无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。
磋商小组认定成交供应商报价无效、废标或成交供应商的此前评议结果被取消的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购，成交供应商按照相关规定处理。出现上述情形的一切损失均由被取消成交资格的供应商承担。
 
2.6.6.2若已经超过质疑期限而未被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经磋商小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，磋商小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。
2.7  纪律和监督
2.7.1 对采购人的纪律要求
 采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
2.7.2 对供应商的纪律要求
供应商不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
2.7.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。
2.7.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
2.8  质疑与投诉
2.8.1质疑

按照《政府采购质疑和投诉办法》、《山东省政府采购质疑与投诉实施办法》等有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者招标代理机构提出质疑。参加本次政府采购的供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.8.1.1质疑书应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。
（一）质疑供应商和采购人、采购代理机构的名称、法定代表人、住所、电话、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、项目编号（若有）；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的诉求；
（四）事实依据；
（五）法律依据、事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并附翻译人员签名、工作单位、联系方式等信息；
（六）提出质疑的日期。
2.8.1.2按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书，并应加盖公章且由法定代表人签字或盖章。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.8.1.3接收质疑的方式：以书面形式由法定代表人或其授权代理人直接送达。联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性磋商公告采购人、采购代理机构信息。
2.8.1.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。
2.8.1.5供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑，但答复不得涉及商业秘密。
2.8.2 投诉
按照《政府采购质疑和投诉办法》、《山东省政府采购质疑与投诉实施办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

2.8.2.1投诉人提起投诉应符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
2.8.2.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、招标代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书。
2.8.2.3投诉书应当包括以下主要内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
2.8.2.4投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，
应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.8.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

第三章  评审办法（综合评分法）
3.1 相关要求
3.1.1 类似工程是指供应商已承接的与本次采购要求相同或者类同的工程，并且签订合同一方必须是供应商。

3.1.2 技术文件中缺少针对某一项评审要点的内容时，经磋商小组确认后，该项得分为0分。

3.2 评审过程

3.2.1 第一阶段：资格性审查
磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对所有供应商的商务文件中的资格证明（包含信用查询）等进行审查，并确定供应商是否具备报价资格，填写资格审查表并签字确认。
3.2.2 第二阶段：符合性审查
磋商小组依据磋商文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者投标无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认。供应商拒绝签字确认的不影响磋商小组作出的不合格或无效报价裁定。
3.2.3 第三阶段：澄清有关问题
3.2.3.1磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3.2.3.2磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。磋商小组可以允许供应商修改其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

3.2.4 磋商
3.2.4.1磋商小组所有成员集中与实质性响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.2.4.2磋商文件应详细列明采购标的的技术、服务要求。磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最终报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签字。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商实行2 轮报价法，第2轮报价为最后报价。供应商的首轮报价为第一轮报价（即首轮报价）。参加磋商的供应商最后报价不得高于预算控制价，否则磋商小组有权据此确定其为无效报价。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
磋商小组成员各自独立打分，按照本磋商文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致由磋商小组成员共同审核认定，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

3.2.4.3评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由磋商小组对供应商的报价、技术和商务得分以及政策加分进行最后的复核，并签字确认。
3.2.5磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。
3.2.6第一成交候选人除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。第一成交候选人确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商；依次确定其他成交候选人与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可重新采购。
3.3 评分标准分项明细表
  3.3.1 评分因素以及分值
	价格部分
	技术文件
	商务文件
	总分值

	20
	65
	15
	100


3.3.2 价格部分

	评审项目
	分值
	评分标准

	价格部分
	20
	满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价/最终价格×20%×100，高于预算控制价的投标报价为无效报价。


3.3.3 技术文件

	评审项目
	分值
	评分标准

	技术文件
	施工组织设计（65）
	1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分等科学、合理、可行，满分5分；

2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置合理、完善，有针对性，满分5分；

3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施：工程进度计划清晰合理；确保不影响学校教学、科研、办公及正常生活秩序的措施科学、合理，进度保障措施合理、可行，满分6分；
4.各分部分项工程的施工方案和质量保证措施：分部分项工程涵盖涉及到各项目，施工方案描述清晰明确、有针对性，质量控制目标明确，质量保障措施科学、合理、可行，满分6分；

5.劳动力、机械设备和材料投入计划科学、合理、满足工程实际需要，满分6分；
6.关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决措施科学、合理、具有操作性，满分6分；

7.安全文明施工方案及安全保障措施（包含但不限于登高作业安全防护措施、对危险性较大的工程、安装安全围栏警示牌保护措施等，现场施工安全、施工现场周边人员安全保护方案等）安全文明施工方案合理完善、具有操作性、预警性，安全保障措施科学、合理、可行，满分6分；

8.环境保护措施（含扬尘污染控制措施和与本项目相关的设备机械等运输措施），包括但不限于建立健全扬尘防治责任制、制定扬尘防治专项方案、落实各项防治具体措施；制定与本项目相关的设备机械等污染控制措施，满分5分；

9.本工程施工期内特殊天气施工、对现场成品保护、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、具有操作性，满分5分；

10.成本控制方案及措施科学、合理、具有操作性，满分5分；

11.农民工权益保障方案合理完善、可行性强，满分5分；

12.突发事件应急预案：根据本项目特殊性，制定切合实际的突发事件应急预案，预案科学合理、有预警性、有针对性，满分5分。

注：上述所有施工组织设计评分点要有针对性，每出现一处内容表述不完整、不详尽或存在相对弱势项的扣0.5分，扣完为止。


3.3.4 商务文件
	评审项目
	分值
	评分标准

	商务文件
	企业业绩

（3分）
	供应商自2022年1月1日起至报价截止日承接的类似工程业绩，每提供一项得1分，最高得3分。

注：时间以合同具体签订日期为准，供应商须将类似工程业绩合同复印件制作在响应文件中；类似业绩由磋商小组根据供应商所提供合同内容等认定，磋商小组无法在供应商所提供的有效资料中判断业绩类型、签订日期以及存在其他无法认定为有效业绩的情形，则不予得分；补充合同不单独计分。

	
	人员配备情况（7分）
	1.项目负责人经验丰富，近5年有类似工程业绩，每项1.5分，满分3分。
注：（1）供应商须将类似工程业绩合同复印件制作在响应文件中，否则视为无效业绩不得分。（2）近5年是指2020年1月1日至报价截止日，时间以合同具体签订日期为准。（3）合同中须显示项目负责人信息，只在合同盖章签署位置体现项目负责人姓名的不得分。（4）补充合同不单独计分。（5）企业业绩和项目负责人类似工程业绩可重复计分。  
除项目负责人外，项目管理机构人员和现场专业人员配备合理，岗位设置科学、分工明确，提出了合理的组织机构和全面的项目管理制度，满分4分，每发现一处不完整、不详尽或相对弱项之处扣0.5分，扣完为止。 

	
	单价合理性（5）
	主要单价计算符合计价规范，单价合理，主要材料（设备）价格合理，由磋商小组评审后酌情打分；综合单价3分；主要材料（设备）2分，满分5分。磋商小组根据供应商的综合单价组价情况及材料市场价格评审，明显不合理的（如明显低于市场平均价格、故意抬高报价、组价不合理、未按相关规定组价等）进行扣分，评委每发现一处不合理或明显不符市场价格、发生超出常规单价的不均衡报价或未按照相关规定组价及未报主要材料品牌的扣0.5分，每项扣完为止。


3.3.5政府采购政策

3.3.5.1中小企业须符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准。

磋商时，供应商须提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

3.3.5.2 监狱企业和戒毒企业：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。

监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3.5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3.5.4优先采购和强制采购：

符合《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、山东省财政厅转发《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等相关规定。

依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

对国家要求强制采购的节能产品实施强制采购，供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，且响应文件中须提供强制采购的节能产品投标报价明细表，并附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（强制采购）产品认证证书等相关证明材料。

根据《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意儿》（鲁财采 (2023〕1号）的通知等相关规定，采用综合评分法评审的项目，在价格评审项及技术评审项中分别给予价格评审总分值、技术评审总分值一定幅度的加分优惠政策，按下列规则给予一定幅度的加分。 

1）价格部分加分幅度：节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分。

2）技术部分加分幅度：节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分。

优先采购认证产品在响应文件中须提供节能产品报价明细表、环境标志产品报价明细表，并附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书等相关认证信息证明材料。评审专家应当核对供应商提供的认证信息，对提供的认证信息与相关指定网站公布的信息不一致或超出有效期的，应当按照相关规定和采购文件不得给予评审优惠。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。
附：最后报价函（式样）

项目名称          
最后报价函
致：（采购人名称）
根据本次磋商情况和贵方的最后报价邀请，我方愿意提供最后承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：
1．根据磋商情况，我方提供本项目的最后报价如下：
总报价  人民币：        

大  写：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   2.若成交，最终结算值以首轮投标单价为计价基础，最终结算值＝以首轮投标单价为计价基础的结算值＊最后总报价/首轮总报价。
     3．其它承诺事项： 
供应商：
法定代表人或其授权代表（签字）： 
  年   月   日

注:最后报价函（式样）供应商无需制作在响应文件中，由代理机构在磋商现场统一发放。
第四章  合同条款和格式

4.1  签订合同

4.1.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以磋商文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人依法重新组织采购。
4.1.5 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.2合同主要条款

一、合同条款（通用）及格式
山东省医药卫生科技信息研究所（甲方）所需                      (项目名称)经山东东岳联合招标代理有限公司以                （项目编号）竞争性磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定                （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：
一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
（一）本项目竞争性磋商文件
（二）乙方响应文件
（三）合同格式、合同条款
（四）乙方在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件
（五）成交通知书
（六）本合同附件

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。并根据其性质确定优先解释顺序。

二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、服务内容
本合同所提供的服务内容：                              。
四、合同金额
1.根据上述合同文件要求，合同金额为人民币       元，大写：             。（分项价格、相关内容要求详见后附已标价工程量清单）。
乙方开户单位：                                
开户银行：     
账号：
2.合同价格形式：固定综合单价合同。工程量依据设计图纸及变更引起的工程量变动结算(除竞争性磋商文件及答疑规定不调整部分)。
报价包含工程量清单范围内所有工程内容的施工及其保修，应包括为完成本项目工作要求而发生的全部费用。

最终结算值以首轮投标单价为计价基础，最终结算值＝以首轮投标单价为计价基础的结算值＊最后总报价/首轮总报价。本工程采用固定单价合同承包方式，工程数量按实际发生进行结算，乙方所填报单价和合价在合同实施期间不因人工费调整、材料费调整、市场变化（或政策性）因素而变动。乙方应依据市场行情价、施工现场状况及本单位具体情况编制，除非合同中另有规定，乙方所报价格均包括：临时工程与设施、驻地建设费用、劳务、材料（含主材）、装卸、机械、质检（自检）、安装、检测（含第三方检测费）、调试、试验、施工现场及周边社会关系协调费、各项措施费用、缺陷修复、管理、保险、利润、安全施工费、专利技术和特殊工艺、维护及保养、质保、规费、税费、政策性文件规定、材料试验费、采购代理费、预算控制价编制费等合同明示或暗示的所有责任、义务、风险。

3.市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
4.工程变更
4.1所发生的工程变更，应由甲方驻工地代表履行相关程序后签字认可后执行。合同履行中乙方不得要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更。甲方在履行内部程序基础上，根据工程实际情况，可以对工程中有关项目内容进行增减。工程量增减费用与其它清单利润不关联。
4.2 变更估价
关于变更估价的约定: 
4.2.1合同中有综合单价的，按合同已有的综合单价执行； 
4.2.2合同中有近似综合单价的，执行近似综合单价； 
4.2.3已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按《山东省建筑工程消耗量定额》2016年版、《山东省安装工程消耗量定额》2016年版、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020年版），人工单价执行济建建管字〔2020〕106号，转发《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》的通知，建筑工程128/工日，装饰、安装工程138元/工日；济建建管字〔2021〕4号，房屋修缮工程定额人工指导单价：建筑工程133元/工日，安装工程138元/工日，《山东省房屋修缮工程消耗量定额》2020年版、《山东省建筑工程价目表》2020年版、《山东省安装工程价目表》2020年版、《山东省房屋修缮工程价目表》2021年版等有关国家现行规定及取费程序计算工程总价的89.5%为结算值，并由甲方确认后作为竣工结算价格，主要材料价格乙方投标书中有的执行投标书中的价格，其余材料价格执行甲方委托的第三方造价咨询单位进行市场调研确定。
付款途径

资金来源分类：事业收入
甲方支付。甲方应按合同约定的付款期限，通过《山东省政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后将款项直接支付至乙方账户。如因资金不到位而导致进度款或结算款迟延，甲方不承担逾期付款违约责任。
付款方式

本项目在合同签订生效且具备实施条件后，乙方向项目负责人或指定人申请合同金额30%的预付款，甲方确定后7个工作日内支付。工程竣工验收合格、定案完成后付至定案值的100%。

七、交付日期和地点
1、交付日期：      日历天，具体开工日期以甲方通知为准。
    注：（1）合同工期内所有施工项目全部完成，垃圾全部清理完毕，卫生打扫干净，通过甲方组织的验收，满足项目使用需求。（2）本项目时间紧、任务重，施工点多面广、乙方满足工期要求的前提下，须保证安全施工，保证项目安全生产约定零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零重大机械设备安全事故。（3）在合同工期内不能按竞争性磋商文件要求完成项目施工的，除承担合同约定的相应处罚外，甲方将按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定对乙方作出处理。 
2、交付地点：济南市槐荫区兴福街道青岛路6699号山东第一医科大学公卫楼5楼。
八、质量标准
符合GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》等合格标准。
九、乙方项目管理人员
1.项目负责人

姓    名：                               ；
身份证号：                               ；
建造师执业资格等级：                     ；
建造师注册证书号：                       ；
建造师执业印章号：                       ；
安全生产考核合格证书号：                 ；
联系电话：                               ；
乙方对项目负责人的授权范围如下：全权代表乙方履行合同并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项责任。 
关于项目负责人在施工现场的时间要求：在场时间不少于26天，否则每缺勤一天，按2000元/天向甲方支付违约金，甲方有权在应付款项中直接扣减。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如发生，支付违约金2000元/天,甲方视情节轻重决定是否要求乙方更换合格项目负责人或解除施工合同。
乙方擅自更换项目负责人的违约责任：甲方有权单方面解除施工合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。
乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：甲方有权单方面解除施工合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。
增加：（1）如经甲方同意或要求乙方更换后的新任项目负责人无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由乙方承担；（2）项目负责人或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目负责人或主要施工管理人员不称职，甲方可要求乙方更换：①三次以上行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤法律法规规定的其他不称职行为或违法行为。
2.其他项目管理人员
2.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。
主要管理人员:乙方需合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证各岗位人员具备相应管理、技术等能力，确保工作成果质量、工程质量和施工安全；施工过程中须服从甲方现场项目管理的相关规定；乙方应签署承诺书；若项目现场的管理技术人员不能满足项目需要，甲方有权禁止其进场并限期撤换，直至终止合同，同时将报建设行政主管部门备案，并记入建筑市场不良行为。
2.2 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权单方面解除施工合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。
2.3 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：征得甲方书面同意。
2.4乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权单方面解除施工合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。
乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：在场时间不少于26天，否则每缺勤一天，支付违约金2000元/天/人次,甲方视情节轻重决定是否要求乙方更换主要施工管理人员或解除施工合同。

2.5乙方承诺配备的项目施工管理人员必须在管理群中上传早、中、晚施工地的打卡证明或每天到办公室利用指纹签到机签到。

十、甲方权利和义务
1.甲方应对乙方进场施工人员进行安全、规章制度的交底工作。
2.甲方有权对乙方在施工过程中的一切工作进行监督和指导，如有异议的，乙方应当按照甲方的要求进行整改。
3.甲方应及时审批乙方的施工技术方案，及时签署施工和工程签证，在接到乙方的竣工验收通知后及时组织工程验收。

4.甲方应按时向乙方支付工程款。
十一、乙方权利和义务
1.乙方应认真考察工程现场并确认该现场已经达到施工的条件。
2.施工所需水、电、通讯等管网线路，由乙方自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由乙方承担；本项目施工用水、电费结算方式：建设单位根据项目特点安排施工单位设置水、电表进行计量交费，根据学校施工用水、电收费标准结算。
3.乙方负责整修甲方指定场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由乙方承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护措施发生的费用由乙方承担。工程竣工后,乙方应按照甲方要求清理所有的临时性工程场地和临时道路，将这些场地恢复到原有状况，至少达到施工开始前的标准。
4.在施工过程中，乙方人员或受乙方人员指使的他人故意刁难、辱骂、殴打、威胁建设单位人员，乙方应立即将相关人员清除出场，并向甲方支付5000元/次的违约金，造成人身伤害时，乙方应承担全部责任，甲方有权另行选择施工单位。
5.乙方必须按照响应文件中提供的现场施工管理人员及具体分工组织施工。对乙方在施工过程中出现的违反竞争性磋商文件及有关规定的现象，甲方有权责令其改正，对于严重违反有关规定或屡教不改者，甲方有权撤换施工队伍，直至解除合同。
6.乙方自行协调施工现场周边的社会关系，所发生的费用由乙方全部承担。
7.专门用于本工程施工的、由乙方提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。乙方除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有甲方代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。
除合同另有规定外，甲方无论何时均不对上述乙方的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
8.在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：
8.1公众的便利。
8.2对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。

8.3乙方应保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的上述事项所引起的与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，乙方未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延。
乙方应按时、优先支付建筑工人工资，杜绝建筑工人上访事件。在工程实施期间及工程质保期内，如出现与本工程有关的建筑工人到各级政府、政府主管部门、甲方办公场所等上访、纠缠（不限于农民工工资支付问题）情况时，乙方须自行在8小时内处理完毕，此外，须向甲方支付5000元/次的违约金，甲方有权在应付工程款中直接扣减。

10.杜绝在施工现场进行野蛮施工。乙方必须严格按规范要求文明施工，严禁发生野蛮施工情况，如从楼上向楼下直接倒垃圾、施工现场乱倒垃圾，施工期间衣着不整影响形象，因交叉施工引起的各类事件，不服从监理和甲方施工管理，为赶进度不按施工程序施工等，如被发现应向甲方支付500－5000元/次的违约金，在发出警告之后乙方无任何有效的补救措施及拒不改正的，甲方有权解除合同，解除合同后乙方的责任和义务并未解除，按照合同约定的保修期满后才会终止，并承担全部法律责任；给甲方造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。  

11.现场隐蔽验收记录、签证必须随时办理，不得完工后集中办理。
十二、工期和进度
1.乙方应按照甲方要求提交施工进度计划，并严格按照招标要求的工期进行施工。
2. 工期延误
2.1 因甲方原因导致工期延误
因甲方原因造成乙方不能按时开工的，开竣工日期相应顺延，且甲方不承担工期费用索赔。 
2.2 因乙方原因导致工期延误
因乙方原因造成工期延误，有正当理由需要工期延期的，由乙方向甲方提出书面延期申请，经甲方、监理人确认后，工期相应顺延，双方互不追究责任。无正当理由造成延期的，逾期竣工违约金的计算方法为：5000元/天；在甲方发出工期延误警告后超过7天乙方无任何有效措施时，甲方有权解除合同。解除合同后乙方的责任和义务并未解除，按照合同约定的保修期满后才会终止。
因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。
2.3因异常恶劣的气候条件造成工期延误的，乙方需在7天内提交相关证明材料，经甲方、监理人确认后，双方互不承担责任。
3.不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：乙方遇到不利物质条件时，应采取相应措施继续施工，并及时通知甲方和监理人。
4.异常恶劣的气候条件
甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）连续强降雨、雪10天以上；
（2）40℃以上或低于-10℃以下并持续7天以上天气 ；
（3）大风8级以上。
十三、质量保证期
本项目质保期为      年，自工程实际竣工验收合格之日起计算。

备注：如国家对本合同项下部分工程内容的质保期、保修期另有规定，或本合同《工程质量保修书》中对本合同项下部分工程内容的质保期、保修期另有规定，且与本合同约定的保修期、质保期不一致时，按照以上情形中质保期、保修期期限最长的标准执行。

十四、履约验收
本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组，于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格遵循工程项目验收规范，符合符合GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》等合格标准。按照磋商文件和采购合同进行，保证采购项目与磋商文件和采购合同内容的一致。

质量保证金

乙方在合同签订前缴纳合同金额3%的履约保证金，履约保证金在竣工验收合格后自动转为质量保证金，该保证金在缺陷责任期（2年）满后无质量问题，由乙方向甲方提交申请，甲方根据履约情况无息退还给乙方。
履约保证金缴纳信息：
开户单位：山东省医药卫生科技信息研究所 
开户银行： 农业银行济南大舜支行
帐号： 15 126 8010 4000 5357
十六、违约责任
1.甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。甲方无故逾期付款的，应按照逾期未支付款项金额的同期银行贷款利率向乙方支付违约金。
2.如乙方施工质量等与本合同约定不符的，甲方有权要求乙方在通知后3日内按合同约定的标准重新施工，如乙方拒绝重新施工达5日或重新施工后仍不符合约定的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同价款的 20 % 向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
3.如乙方不履行合同约定的义务或履行该义务不符合约定的，乙方应当按照甲方的要求进行整改并同时向甲方支付合同总价款 20% 的违约金，同时，甲方有权解除合同，另行选择施工单位，所产生的费用甲方有权自应支付给乙方的费用中双倍扣除。
4.乙方违反本合同其他义务的，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，并由乙方承担本合同总价款 20%的违约赔偿金。
十七、争议解决方式
遇争议问题双方协商解决，协商不能达成一致意见时，向甲方所在地人民法院起诉。
十八、合同生效
本合同经甲乙双方签字盖章，并经山东东岳联合招标代理有限公司审查合格，加盖采购代理机构公章后生效。

十九、甲方指定的合同执行部门：
甲方指定的合同执行部门：          项目负责人：                       
二十、甲方账户信息及发票开票信息
名 称：山东省医药卫生科技信息研究所  
识别号： 12370000495572405G 
地 址： 济南市槐荫区青岛路6699号 
电  话：  0531-59567665
账户名称：山东省医药卫生科技信息研究所 
账  号： 15 126 8010 4000 5357
开户行：农业银行济南大舜支行 
机构代码（大额支付银行行号）：103451012682 

二十一、合同保存
本合同一式拾份，均具有同等法律效力，甲方执柒份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

二十二、签订时间

   年  月  日。

甲    方：                              乙    方：       
单位名称(公章)：                           单位名称(公章)：    
法定代表人或授权代理人：                   法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章）                           （签字或盖章）电    话：                电    话：
签订日期：   年  月  日                     签订日期：  年  月  日 
附件1：             
安全生产合同

为在                       （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主          （以下简称“甲方”)与乙方               (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
    5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
    5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、自主企业压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
    6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
  9.施工中一切施工活动必须制定相应的安全技术措施，施工前对施工人员进行安全技术交底。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

  10.乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担全部责任。乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全施工措施方案和生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，及时做好善后处理工作，避免造成不良影响并将调查组的事故调查处理报告及事故处理意见提交甲方备案。同时应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
11.乙方无措施方案和未交底，严禁施工。乙方应积极配合甲方及上级部门的安全检查。对查出的安全隐患及时整改，因安全措施不到位导致的停工整顿，违约责任由乙方承担。
12.乙方须向甲方提报相关的安全施工措施资料。

13.乙方应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。乙方应依法为其履行合同所雇佣的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，乙方应督促其分包人为分包人所雇佣的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

乙方应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

三、违约责任
    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担；因不可抗力造成的已未遂事故，经有关部门认定，不属违规行为。
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。
   甲方：（公章）                           乙方：(公章)
       法定代表人签字或盖章：                   法定代表人签字或盖章：
       或委托授权代理人签字或盖章：             或委托授权代理人签字或盖章：
附件2：                
工程质量保修书
甲方（全称）：                                   
乙方（全称）：                  
甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：    /   。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2 年；
7．其他项目保修期限约定如下：执行国家最新规定 。

本项目质量保修期为2年，自工程实际竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。相关费用由乙方承担。
2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
4．质量保修完成后，由甲方组织验收。
五、保修费用
保修费用由乙方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                 。
工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
    甲方(公章)：             乙方(公章)：           
    地  址：         地  址：       
    法定代表人(签字或盖章)：   法定代表人(签字或盖章)：       
    或授权代表(签字或盖章)：    或授权代表(签字或盖章)：     
    电  话：       电  话：     
    传  真：       传  真：     
    开户银行：       开户银行：   
    账  号：           账  号：     
    邮政编码：         邮政编码：   
附件3：
政府采购工程履约验收方案

一、采购项目概况

1、采购人：

2、中标、成交供应商：

3、采购项目名称：
4、采购项目编号：

5、合同签订时间：

二、验收主体

1、是否成立验收小组：是。

2、初定验收小组成员：采购人组织施工、监理、跟踪审计等有关单位人员组成验收组、专业组，并负责核对参加人员资格。

3、验收组组长：XXX（采购人）；副组长：XXX；组员：XXX（包括参建各方项目负责人、施工单位技术负责人等）。

注：验收小组应当由熟悉项目需求与标的的专业技术人员、使用部门人员等至少3人以上单数组成，并确定一名负责人。其中，至少包含1名具体使用人员；专业技术人员由采购人自行选择，可以从本单位指定，也可以从同领域其他单位或者第三方专业机构等邀请；前期参与该项目评审的评审专家应当回避。验收小组应当认真履行项目验收职责，按照验收方案实施验收，确保项目验收意见客观真实反映合同履行情况。

三、验收时间  

预计验收时间：  年   月   日 

验收地点

山东省医药卫生科技信息研究所（医疗保障学院）公卫楼5楼。

五、验收程序

1、是否收到中标、成交供应商验收申请后及时验收：是，合同履行达到验收条件时，施工单位向采购人发出项目验收建议。采购人应当自收到验收建议之日起7个工作日内启动项目验收，并通知施工单位。技术复杂、专业性强以及重大民生、金额较大的政府采购项目，验收准备时间可适当延长。

2、是否听取中标、成交供应商对项目实施的情况汇报：是。
3、是否听取或察看使用人使用情况反馈：是。

4、是否邀请第三方专业机构参与验收：是。
5、是否审阅项目相关资料：是，审阅采购人、施工、监理、跟踪审计等的工程档案资料，并签署审查意见。
6、是否由验收小组成员发表评价意见，形成验收确认书、整改通知书和验收报告：是。

6.1采购人、施工、监理、跟踪审计单位等分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况.

6.2实地查验工程质量，并签署查验意见。
6.3对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的政府采购履约验收意见，第三方机构（监理、跟踪审计等机构可根据实际情况，出具相关意见）。

验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。对验收意见有异议的，应当在验收意见上签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。

六、验收内容                                                                                                                                      
1、施工内容      

2、施工进度
3、施工质量

4、施工人员配备情况
5、施工设备配备情况
6、安全文明标准

注：1、验收小组应当根据履约验收方案，对施工单位提供的工程按照竞争性磋商文件、响应文件、政府采购合同进行逐一核对、验收，并做好验收记录；2、验收内容后附工程验收清单或其他附件。
七、验收标准
验收应严格遵循工程项目验收规范，符合GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》等合格标准。按照磋商文件和采购合同进行，保证采购项目与磋商文件和采购合同内容的一致。

采购人：（盖章）                     项目负责人：

施工单位：（盖章）                   项目负责人：

监理单位：（盖章）                   项目负责人：

跟踪审计单位：（盖章）              项目负责人：

年  月  日

说明：该内容为工程类项目履约验收的参考样版，采购人可以根据工作实际进行调整。
附件：
政府采购验收申请书

申请日期：                      合同编号：

	验收申请意见
	供应商名称
	

	
	中标金额（元）
	

	
	

	备注：本表一式两份，甲乙双方各执一份。


附件：
      政府采购验收确认书

验收日期：                                                     合同编号:
	验收确认意见
	采购单位
（盖章）
	采购项目名称：

项目负责人：

	
	中标金额（元）
	

	
	

	备注：本表一式两份，甲乙双方各执一份。


附件：
政府采购验收通知单

供应商：   

	采购单位
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	验收方案及工作要求

	                      组织实施单位公章

                        年  月  日




附件：

政府采购履约验收书参考样本(工程类)

	采购单位
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期验收
	是□  否□
	分期情况
	共分   期，此为第   期验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收

□验收小组验收

	验收内容
	施工内容
	施工进度
	施工质量
	施工人员

配备情况
	施工设备

配备情况
	安全文明标准

	
	合  格□

 不合格□
	合格□

 不合格□
	合格□不合格□
	合格□

 不合格□
	合格□

 不合格□
	合格□

不合格□

	第三方机构

情况说明
	（设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见）

	存在问题

和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组

成员签字
	

	采购单位意见      

经办人：       负责人：                （采购单位公章）

	供应商确认：

                                                                                   （单位公章或授权代表签字）


说明：该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人可以根据工作实际进行调整。

第五章  工程量清单（综合单价）
5.1  工程量清单编制依据

5.1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）(以下简称“计价规范”)、省和市建设主管部门颁发的计价定额、计价管理办法及计价要求以及竞争性磋商文件中包括的设计施工图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的项目，应在本章第5.1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第5.1.4款也未约定的，双方协商确定。

5.1.2  本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

5.1.3  本工程量清单仅是报价的基础，竣工结算的工程量按实际发生确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款、技术标准和要求以及本章的有关约定。

5.1.4  补充子目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：/ 。                                   

5.1.5  本条第5.1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

5.1.6  本条与下述第5.2条和第5.3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

5.2  报价说明

5.2.1 报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)本竞争性磋商文件、建设单位提供的施工方案及其他相关资料、现场勘察情况；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

(3)《山东省建筑工程消耗量定额》2016年版、《山东省安装工程消耗量定额》（2016年版）、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020年版）；

(4)竞争性磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(5)《山东省建筑工程价目表》2020年版、《山东省安装工程价目表》2020年版、《山东省房屋修缮工程价目表》2021年版；

(6)《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》鲁建标字[2022]7号及现行调整文件执行；

(7)住房公积金，济南校区按0.21%计取；

(8)济南校区人工单价执行济建建管字〔2020〕106号，转发《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》的通知，建筑工程128/工日，装饰、安装工程138元/工日；济建建管字〔2021〕4号，房屋修缮工程定额人工指导单价：建筑工程133元/工日，安装工程138元/工日；

(9)依据鲁建建管字（2018）17号文件，社会保险费不予扣减；

(10)税金执行鲁建标字〔2019〕10号文，按9%计取;

(11)规费执行《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022版）；依据鲁建标字〔2023〕2号文件，济建建管字〔2022〕3号；
(12)省和市建设主管部门颁发的计价定额、计价管理办法及计价要求；

(13)其他的相关资料（山东省及济南市现行有关规定）；

(14)材料价格部分：执行当地同期建筑材料市场价格信息。

本项目工程类别按《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2022年版）中的规定执行。

5.2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

5.2.3 工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润等所有费用。

5.2.4 除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

5.2.5 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。

5.2.6项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量必须按采购人（采购代理机构）提供的工程量清单中的相应内容填写，不得增加或减少，不得变更上述全部内容，否则按报价无效处理。
5.2.7 报价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。

5.2.8 总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

5.2.9 有关报价的其他说明：

5.2.9.1报价范围：详见供应商须知前附表。

5.2.9.2规费和税金为不可竞争费用，应计入投标报价中并单列。企业在投标报价时包括社会保险费，社会保险费执行鲁建建管字[2018]17号文规定计入总造价。上述费用均不得让利和优惠。济南校区人工单价执行济建建管字〔2020〕106号，转发《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》的通知，建筑工程128/工日，装饰、安装工程138元/工日；济建建管字〔2021〕4号，房屋修缮工程定额人工指导单价：建筑工程133元/工日，安装工程138元/工日。[违反本条规定，其报价无效]。

本项目采用一般计税法，具体税率执行《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字〔2019〕10号）按9%计取。

5.2.9.3供应商在响应文件中对工程量的遗漏和错误，均不应导致合同的作废，也不免除供应商根据合同规定的义务和其应按技术规范履行合同的责任。

5.2.9.4施工过程中所涉及到的对外关系协调，由成交供应商全部负责，所发生的全部费用皆由供应商承担。

5.2.9.5在施工过程中要注意保护已有设施、已完工程成品保护，因施工造成的二次污染发生的恢复或返工费用由施工单位自行承担，所产生的一切费用由成交供应商承担，甲方不再额外支付。

5.2.9.6本工程除特别说明外，所有主要材料，施工前须提供样品，经甲方同意后方可施工

5.2.9.6所有材料检测费（若部分材料无法在当地检测，需去上级检测单位检测的，检测费由施工单位自行承担）、成品保护费、材保费、竣工验收费等由供应商承担，供应商在报价中自行考虑。由原材料检测不合格造成的拆除、原料、施工等方面的所有费用均由施工单位承担，采购人有权要求施工单位更换合格原材料，由此给采购人造成的损失由施工单位负责。

5.3其他说明：

5.3.1.供应商自行踏勘现场，因施工场地因素导致材料发生的多次倒运费用以及其他费用，均不再单独计取，供应商将由此发生的所有相关费用综合考虑在投标报价中；

5.3.2.本项目由相关部门进行验收的，验收、检测费用综合考虑到报价中，不再计取；

5.3.3.施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决并承担费用。

5.3.4施工时顶板需留检修口，顶板内线路应穿管敷设，墙壁开槽敷设，接头应牢固绝缘可靠；

5.3.5暖气管道开关阀门保证正常开关操作；暖气管道和给水管道自动排气阀保证可以检修更换；

5.3.6照明灯具改造应维修方便，开关箱内标注名称位置；
5.3.7垃圾外运，竣工清理及保洁费用、搬运物品费用均综合考虑在报价中，不再单独列项计取。
5.4工程量清单:另附。

竞争性磋商文件（含工程量清单等）中若出现厂家、品牌、规格型号或某种品牌所特有的参数等表述，皆为参照或相当于，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应产品的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参照所列品牌的产品，提供相当于所列技术标准的产品，不代表采购人对于供应商的设备品牌选择的期望，也不能理解为采购人给予供应商的任何暗示。

第六章  图  纸

 (无)

第七章 项目技术标准和要求

7.1  一般要求

7.1.1本项目质量要求:详见供应商须知前附表。

7.1.2主要材料均采用正规厂家合格产品。
7.2特殊技术标准和要求
7.2.1项目说明及材料和工程设备技术要求
除另有约定外，供应商负责完成本项目施工所需的材料、设备的采购、检测验收、运输和保管。但供应商采购的材料、设备需经采购人认可后方可采购，在进场前采购人有权要求供应商对所采购材料、设备送检测机构进行检测或者测试，对于检测不合格的材料、设备，采购人有权拒绝并要求供应商更换合格材料、设备，由此给采购人造成的损失由供应商负责。无论经检测或者测试是否合格，所发生的全部费用皆有供应商承担。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

7.2.2特殊技术要求
除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：无。
7.2.3新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：无。
7.2.4其他特殊技术标准和要求：
除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：无。
7.3适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

依据设计文件的要求，本项目的材料、设备、施工须达到相关工程施工与质量验收规范、施工技术规范及现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

7.4安全事故防范目标、措施及违约责任 

（1）安全文明施工：

①应遵守国家法律法规、工程建设安全文明生产有关管理规定、规范及行业标准、发包人安全文明施工管理的各项规定，按有关规定做好安全教育、安全防护等工作，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，若发生安全事故应积极采取有效措施防止损失扩大，并承担因承包人原因造成的一切责任；

②按照建设行政主管部门有关规定，负责办理工程安全报监申报等有关手续；

③承包人办理承包人在施工场地的人员生命财产和机械设备的保险，以及本工程所涉及的必须的保险，费用由承包人承担；

④承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；

⑤承包人负责在需要的时间和地点，按工程需要和国家、省、市主管部门规定，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫及现场监控设备，并且对工程进行保护、为公众提供安全和方便，保证工程施工安全。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用；

⑥由承包人承担施工现场保安责任（按照发包人要求配置现场电子监控设备（如需要），费用由承包人承担，并负责维护工作，保障设备全天候有效运行，设备出现故障时需在24小时内修复），负责保安管理，费用已包含在合同价款中；

（2）企业项目负责人必须在岗履职，每日巡查安全生产情况，危大工程等关键节点施工时必须到场指挥监督，严格落实项目负责人责任，其他人员保证施工时间全时在位，现场驻守管理人员及专业技术人员须无违法犯罪记录。
（3）依照按照工程建设规模和国家相关法律法规规定足额配备相应的专职安全员，严格落实项目专职安全员制度。
（4）严禁施工单位在招投标活动中进行转包、违法分包、围标串标、 挂靠出借资质等违法行为，一经发现认定将从速顶格处罚。

（5）制定并组织落实施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。

（6）负责制定工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全负责人安全检查员。采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。合理安排工序、人力、机械、物资、资金，确保在建设单位要求工期内保质保量的完成任务。

（7）建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由承包人自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。在承包人承担的工程及其负责管理的范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故等，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。接受发包人提出的安全处理意见，并及时改正。违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由承包人自负。

（8）承包人在任何时候均应采取一切合理的安全预防措施，以防止其雇员或在其雇员之间发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安，保护工程附近的人员或财产，使其免遭破坏。

（9）施工工地主要出入口应当设立标牌，标明承包人单位名称、安全负责人、质量安全第一责任人、施工时限等内容。在施工期间保持施工场地不出现任何影响工程的障碍，及时清理除不再需要的临时工程，并从现场运走任何废料、垃圾。

（10）施工人员必须佩戴安全帽，施工现场必须进行清理封闭，设置安全警示标志和警戒线，并安排专人疏导行人、围观群众及闲杂人员，维护施工施工现场的秩序。施工工地外围应当设置封闭围档，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。

（11） 法律、法规规定的其他应由承包人承担的责任。

第八章  响应文件格式

                                         【正（副）本】
                  项目
竞争性磋商响应文件

项目名称： 

项目编号： 

供应商全称(盖单位章)： 

     日期：     年   月   日

目  录

8.1 报价函及报价函附录；

8.2 首轮报价一览表；

8.3 已标价工程量清单；

8.4 施工组织设计；

8.5 项目管理机构；

8.6 资格审查资料；

8.7近年承接的类似项目情况表；

8.8正在施工的和新承接的项目情况表；
8.9近二年发生的诉讼和仲裁情况；

8.10节能产品、环保产品报价明细表；
8.11供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

注：1.供应商依据评标办法制作对应评审内容页码索引，并制作在响应文件首页。

2.为节约能源，建议供应商响应文件双面制作。
8.1  报价函及报价函附录

（一）报价函

                        （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      （¥       ）作为我单位的投标报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在磋商文件规定的投标有效期内不修改、不撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                           （其他补充说明）。

              供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：                   （签字或盖章）
地址：                              
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
       年      月      日

（二）报价函附录

项目名称：                                                                                                      
	序 号
	条款内容
	合同条

款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	姓名：          
	

	2
	工期
	
	     日历天
	

	3
	缺陷责任期
	
	      
	

	4
	承包人履约担保金额
	
	 
	

	5
	分包
	
	见分包项目情况表
	不允许

	6
	逾期竣工违约金
	
	        元/天
	

	7
	逾期竣工违约金最高

限额
	
	无上限
	

	8
	质量标准
	
	
	

	9
	预付款额度
	
	 
	

	10
	预付款保函金额
	
	 
	

	11
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	12
	质量保证金额度
	
	
	

	
	……
	
	
	

	


供应商（盖单位章）：                            

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                

日期：       年      月      日
8.2 首轮报价一览表

	项目名称
	

	首轮总报价
	大写：                                 

小写：                                 

	工期
	（日历天）

	质量标准
	

	质量保修期
	

	对磋商文件认同程度
	

	注册建造师
	姓 名
	专 业
	级 别
	证 号

	
	
	
	
	


注：报价一览表一式二份，单独密封，与响应文件一同提交。
供应商（盖单位章）：                            

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                

日期：       年      月      日

8.3  已标价工程量清单

8.3.1 投标总价表

投 标 总 价

采购人：                                
项目名称：                   
总报价（小写）：                          
      （大写）：                          

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：                    （签字或盖章）

时间：    年    月    日                                                                
8.3.2工程项目投标报价表
工程项目投标报价汇总表

项目名称：                                       第   页   共   页

	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额及特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


供应商（盖单位章）：                            

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                

日期：       年      月      日
8.3.3 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表

项目名称：                                         第  页   共   页

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


8.3.4 单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

项目名称：                                          第  页   共   页

	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：材料暂估价（元）

	一
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	……
	
	
	

	二
	措施项目费
	
	

	2.1
	措施项目费(一)
	
	

	2.2
	措施项目费(二)
	
	

	三
	其他项目费
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	专业工程暂估价
	
	

	3.3
	特殊项目暂估价
	
	

	3.4
	计日工
	
	

	……
	
	
	

	四
	规费
	
	

	五
	设备费
	
	

	六
	税金
	
	

	单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六 
	
	


8.3.5 分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

项目名称：                                            第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称

项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中：

暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	


8.3.6 工程量清单综合单价分析表

工程量清单与计价表分析表

项目名称：                                            第  页 共  页

	序号
	编码
	 名称
	单位
	工程量
	综合单价组成 （元）
	综合单价（元） 

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械

费
	计费基础
	管理费和利润
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.3.7 工料机汇总表

工料机汇总表

项目名称：                                          第  页 共  页

	序号
	工料机

编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


8.3.8措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表

项目名称：                                          第  页 共  页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8.3.9措施项目清单计价表（一）

措施项目清单计价表（一）

项目名称：                                         第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	1
	
	夜间施工费
	
	
	
	

	2
	
	二次搬运费
	
	
	
	

	3
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	4
	
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	

	5
	 
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	　合计
	


注：1、供应商可自行增加项目。

2、表格中各项费率，供应商可自主填报。若填报为零的措施项目，供应商应说明理由。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案（或计算办法）。

8.3.10措施项目清单计价表（二）

措施项目清单计价表（二）

项目名称：                                          第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称

项目特征
	计量单位
	工程

数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


8.3.11其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

项目名称：                                           第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	　

	2
	专业工程暂估价
	
	
	　

	3
	特殊项目暂估价
	
	
	　

	4
	计日工
	
	
	　

	5
	采购保管费
	
	
	

	6
	其他检验实验费
	
	
	

	7
	总承包服务费
	
	
	

	8
	其他
	
	
	

	合    计
	
	　


注：如果有以上项目内容请供应商自行附表。
8.3.12计日工表

计日工表

项目名称：                                      第  页 共  页

单位：元

	序号
	项目名称、型号、规格
	单位
	暂定数量
	综合单价
	合计

	一
	人工
	
	
	
	　

	1
	
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	
	　

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	　

	人工小计
	　

	二
	材料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	材料小计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	总计
	


8.3.13总承包服务费清单与计价表

总承包服务费清单与计价表

项目名称：                                            第  页 共  页

	序号
	项目名称及服务内容
	项目费用（元）
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	


注：如果有总承包服务费附此表。

8.3.14规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

项目名称：                                           第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	　

	1.1
	安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	
	

	1.1.2
	环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	
	

	1.1.3
	文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	
	

	1.1.4
	临时设施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	
	

	1.2
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	
	

	1.3
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	 
	 

	1.5
	建设项目工伤保险
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	
	

	1.6
	优质优价费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
	0
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
	
	

	合计
	


8.3.15　主要材料（设备）明细表

主要材料（设备）明细表
项目名称：

	序号
	材料（设备）名称
	单位
	单价

（元）
	品牌、规格、型号、档次
	产地
	生产

厂家
	质量

等级
	备  注

	1
	欧松板18mm
	m2
	
	
	
	
	
	

	2
	12mm厚EO级强化复合木地板
	m2
	
	
	
	
	
	

	3
	15mm厚实木免漆墙板（带隔音）
	m2
	
	
	
	
	
	

	4
	9.5mm厚石膏板
	m2
	
	
	
	
	
	

	5
	12mm厚石膏板
	m2
	
	
	
	
	
	

	6
	实木复合套装门
	m2
	
	
	
	
	
	

	7
	304不锈钢高透金刚网
	m2
	
	
	
	
	
	

	8
	2mm厚PVC踢脚,80mm高
	m
	
	
	
	
	
	

	9
	成品腻子
	kg
	
	
	
	
	
	

	10
	灯带PVC透光板，厚度≤2mm
	m2
	
	
	
	
	
	

	11
	实木复合窗套
	m
	
	
	
	
	
	

	12
	BYJ-4mm2铜芯线
	m
	
	
	
	
	
	

	13
	BYJ-2.5,铜芯线
	m
	
	
	
	
	
	

	14
	YJV-4*6,铜芯电缆
	m
	
	
	
	
	
	


注：1、清单中所用主要材料（设备）须全部标注，须将材质、规格、型号、品牌、档次、产地、生产厂家等标注清楚，质量等级（符合工程量清单要求的国标产品，中档以上品牌），否则采购人有权指定材料，且综合单价不作调整。2、材料进场前，施工单位须根据采购人要求递交样品，采购人认可后方可供货至现场；材料进场后由采购人、施工单位共同验收，并进行抽样报送检测部门检验，检验合格后方可使用。3、本项目所有材料均为乙供材。4、此表可按此格式据实扩展。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
        年      月       日

8.4  施工组织设计

1．供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和和施工段划分等；
（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、临时道路、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、消防等设施的情况和布置）；
应附表：施工总平面图  附表4
        临时用地表    附表5
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
应附表：拟投入的主要施工机械设备表  附表1
劳动力计划表  附表2 
计划开、竣工日期和施工进度网络图  附表3
各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；

劳动力、机械设备和材料投入计划；

（6）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；
（7）安全文明施工方案及安全保障措施；
（8）环境保护措施（含扬尘污染控制措施和与本项目相关的设备机械等运输措施）；

      应附表：拟投入本项目非道路移动机械情况表  附表6

（9）本工程施工期内特殊天气施工、对现场成品保护、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；
（10）成本控制方案及措施；

（11）农民工权益保障方案；

（12）突发事件应急预案。
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表1  拟投入本工程的主要施工设备表
附表2  劳动力计划表
附表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表4  施工总平面图
附表5  临时用地表

附表6 拟投入本项目非道路移动机械情况表

附表1：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2：劳动力计划表
                                                单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表3：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图或横道图表示。
附表4：施工总平面图
供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表5：临时用地表
	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表6 拟投入本项目非道路移动机械情况表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 8.5  项目管理机构

8.5.1 项目管理人员组成表

	姓名
	职务
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	注册单位
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2、供应商需合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证各岗位人员具备相应管理、技术等能力，确保工作成果质量、工程质量和施工安全。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
        年      月       日

8.5.2主要人员简历表

附表一：

项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.项目负责人应附注册建造师证书、安全生产考核合格证书B证及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书。

2.若有项目负责人业绩，按评标办法要求提供证明材料，否则不得分。
附表二：

主要项目管理人员简历表

	岗位名称：

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业院校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的职业资格
	
	专业职称
	

	职业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作


注：1.供应商需合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证各岗位人员具备相应管理、技术等能力，确保工作成果质量、工程质量和施工安全。

2.在本次采购活动中，供应商依据按照工程建设规模和国家相关法律法规规定足额配备相应的专职安全员，严格落实项目专职安全员制度。
3.如配备技术负责人和施工现场管理人员，需将相应证书复印件制作在响应文件中。

附表三： 

承诺书

           （采购人名称）：

（1）我方在此声明，我方拟派往  （项目名称）  的项目负责人（注册建造师） （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人，并承诺其在本项目中在岗履职，每日巡查安全生产情况，危大工程等关键节点施工时到场指挥监督，严格落实项目负责人责任。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假行为所引起的一切法律后果。如有虚假，自愿接受招投标行政主管部门相应处理和处罚，并将我方不诚信行为信息记入诚信记录或通过相关网站等媒体向社会公布。

如我方中标，严格执行磋商文件和合同中约定的安全事故防范目标、措施及违约责任，并自觉接受有关主管部门的检查，对主管部门发现的问题及时整改。若因安全问题造成停工或返工，工期不予顺延，由此造成的经济损失由我方承担。

特此承诺。

                               供应商名称（盖单位章）：
                            法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
        年      月      日

8.6  资格审查资料

8.6.1政府采购诚信承诺书；

8.6.2符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函或相关证明材料；

8.6.3供应商基本情况表；

8.6.4法定代表人身份证明；

8.6.5授权委托书；

8.6.6中小企业声明函（监狱企业证明材料、残疾人福利性单位声明函）。
8.6.1政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了（项目名称）（项目编号：          ）磋商文件，自愿参加本次磋商，现就有关事项郑重承诺如下：

诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、磋商小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰采购秩序；

四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消磋商资格、记入信用档案、媒体通报、1～3年内禁止参与政府采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

             供应商名称(盖单位章)：

                             法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

        日期：     年   月   日

注：本承诺书做为响应文件的必备要件，否则视为未实质上响应磋商文件，由供应商承担由此造成的一切后果和损失。

8.6.2符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函或相关证明材料
（声明函格式自拟）
或相关证明材料

财务状况

提供2022年度或2023年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或者提供银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。为了促进中小企业发展，根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》规定，中小微企业提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函的，可不用提供其他财务状况报告，或者提供财务状况良好的承诺函。供应商的成立时间少于财务状况规定年份的，可以提供除经审计的财务报告外的其他证明材料。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、依法缴纳税收的证明材料是指供应商缴纳增值税、企业所得税的凭据；

2、社会保障资金证明材料主要是指供应商缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。
3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。

4、未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商，须提供本单位2024年1月份至磋商截至时间前任三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致    （采购人名称）            ：

我方在参加      （项目名称）         （项目编号：     ）政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和竞争性磋商文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称：    （盖公司公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

备注：①在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商，提供上述《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》。供应商可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况以及最新要求。如因“中国山东政府采购网”发布通知，暂停政府采购供应商查询功能，供应商应按照依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料第4条要求提供本单位2024年1月份至磋商截至时间前任三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（声明格式自拟）
                               供应商：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

具备履行合同所必需的设备和专业能力的声明

（采购人名称）      ：

我公司参加贵公司组织的  （项目名称）  项目（项目编号：            ），作出响应并递交了响应文件。

我公司具备履行该合同所必需的设备和专业能力，成交后能够按合同约定全面履行自己的义务。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 

日期：      年      月   日

8.6.3 供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质

等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户单位
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技  工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

2.供应商如实提供其在山东省政府采购管理系统中登记的银行账户信息，以上信息为供应商成交后合同付款信息，因供应商原因导致合同价款支付的一切问题，由供应商承担因此而产生的一切后果。账户为供应商基本户的，附银行开户许可证复印件；账户为供应商非基本户的，附开户银行开户证明复印件。

8.6.4 法定代表人身份证明

供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                                  供应商：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

注：参加投标的如为法定代表人，则须将法定代表人身份证明制作在响应文件中；未制作的按照资格审查不合格，视为报价无效。
8.6.5 授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、参与磋商、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证、授权委托人身份证复印件。

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                                                                                          

授权代表：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

注：参加投标的如为授权委托人，则须将法定代表人授权委托书及授权委托人在本单位缴纳社保证明(投标截止时间前近6个月任意一个月;加盖本单位公章）制作在响应文件中；未制作的按照资格审查不合格，视为报价无效。

8.6.6中小企业声明函（监狱企业证明材料、残疾人福利性单位声明函）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的实施单位全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：供应商须将《中小企业声明函》制作在响应文件中，并对声明函的真实性负责，未提供的资格审查不合格，按报价无效处理。

监狱企业证明材料（若无，本条不做要求）

                                      企业名称（公章）：

日期：     年  月   日
备注：若为，须提供行政主管部门出具的证明材料制作在响应文件中。
残疾人福利性单位声明函（若无，本条不做要求）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                      企业名称（公章）： 

日期：     年  月   日
备注：若为，供应商须将《残疾人福利性单位声明函》制作在响应文件中，并对声明函的真实性负责。

8.7近年承接的类似项目情况表

	发包方
	项目名称
	签约时间
	合同

金额

（万元）
	附件页码
	发包方联系人及联系电话

	
	
	
	
	合同
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：若有，按评标办法要求提供证明材料，否则不得分。

8.8正在施工的和新承接的项目情况表
	序号
	项目名称
	项目规模
	发包人名称
	发包人联系人及电话
	合同价格
	开、竣工日期
	工程质量
	项目负责人
	技术负责人
	总监理工程师及电话

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.9近二年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

8.10节能产品、环保产品报价明细表
强制采购的节能产品投标报价明细表
项目名称：                                         
	序号
	货物名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	强制采购节能产品认证证书号
	认证机构名称

	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、请供应商据实填写本表内容，并对其真实性、合法性负责；

2、投标产品属于强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品品目清单填报，并附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制采购节能产品认证证书，填报的型号必须与认证证书内的型号一致，否则按无效投标处理，后附强制采购节能产品认证证书并进行标记。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

供应商名称（公章）：  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   

日期：       年     月   日 

节能产品报价明细表（若不属于，可不提供）

项目名称：                                    
	序号
	货物名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	节能产品认证证书
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价小计（元）
	                  元

	在投标总报价中所占比例
	      %


注：1、本表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报，若评标委员会认定所报价格明显高于市场价格，在评审时将不给予优先采购节能产品的政策加分；

2、请供应商据实填写本表内容，并对其真实性、合法性负责。表中相应内容填写不完整、无法计算节能产品价格、没有节能产品明细表或不符合上述规定的，不给予加分；后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致，否则将不给不给予加分，相关内容需进行标记。
供应商名称（公章）：  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   

日期：       年     月   日 

环保产品投标明细表（若不属于， 可不提供）

项目名称： 

	序号
	货物名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	环境标志产品认证证书
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价小计（元）
	                  元

	在投标总报价中所占比例
	      %


注：1、本表应本着诚实信用的原则按实际市场价格填报，若评标委员会认定所报价格明显高于市场价格，在评审时将不给予优先采购环保产品的政策加分；
2、请供应商据实填写本表内容，并对其真实性、合法性负责。表中相应内容填写不完整、无法计算环保产品价格、没有环境标志产品明细表或不符合上述规定的，不给予加分；后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且证书内产品型号与所投产品型号完全一致，否则将不给不给予加分，相关内容需进行标记。
供应商名称（公章）：  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   

日期：       年     月   日 

8.11供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明

包括不限于：

8.11.1 供应商履约保证金缴纳形式
1、供应商自愿选择支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等任一形式作为履约保证金。

2、供应商自愿选择以上任一形式作为成交后缴纳履约保证金，供应商在响应文件中明确选择履约保证金缴纳的形式：
履约保证金缴纳形式：                  。        
供应商名称（公章）：  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   

日期：       年     月   日 

8.11.2承诺书
（采购人名称）      ：

我公司参加贵单位组织的  （项目名称）  项目（项目编号：            ），作出响应并递交了响应文件。

我公司承诺，若成交，将严格按照竞争性磋商文件、响应文件和政府采购合同中约定的事项，保质保量的完成项目施工，并按合同约定的政府采购工程履约验收方案、《山东省政府采购履约验收管理办法》（鲁财采〔2021〕25号）等制度规定参与本项目的验收。

......
特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 

日期：      年      月   日

8.11.3人员配备情况

（以上格式由供应商自拟）

8.11.4供应商认为应提供的其他资料

（以上格式由供应商自拟）

备注：1.评标办法要求的其他证明材料提供要求根据评标办法自拟。

2.接受联合体报价的，上述情况资料应包括联合体各方相关情况（若不接受联合体报价的，本条不做要求）

3.供应商对提供的以上资料的真实性负责，磋商过程中磋商小组若对以上供应商提供的资料有异议，可要求供应商提供原件进行复核，若发现有不实之处，按报价无效处理。

（项目名称）
资格审查验证表

	供应商名称
	

	营业执照
	统一信用编码： 

	资质证书
	资质类别：                等级：         

编    号：                有效期至：  

	安全生产许可证
	编号：                    有效期至：

	法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
	姓名：                    身份证号：         

	注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证B证
	姓名：                专业：        

级别：                编号：  

有效期至：

	
	安全考核合格证（B证）编号：                   

有效期至：

	符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函或相关证明材料
	

	其他
	

	备注：                                            

        年  月  日


注：本表单独携带，无需制作在响应文件中，磋商截止时间前同响应文件一同交与代理公司。

附件1：
采购代理服务费收费标准 

	中标金额（万元）
	工程类

	100以下
	1.0%

	100-500
	0.7%

	500-1000
	0.55%

	1000-5000
	0.35%

	5000-10000
	0.2%

	10000-100000
	0.05%

	1000000以上
	0.01%


备注：采购代理服务费收费按差额定率累进法计算。
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附件3：
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
   中小企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入(Y)
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Z<5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额(Z)
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Z<100

	其他未列明行业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


附件5：

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境
标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

　　根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。
　　自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局
2019年4月3日

（此件公开发布）
参与实施政府采购节能产品认证机构名录

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心

北京赛西认证有限责任公司

中国网络安全审查技术与认证中心

广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	　
	　
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	　
	　
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心

电能（北京）认证中心有限公司

方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

合肥通用机械产品认证有限公司

北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	　
	　
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

电能（北京）认证中心有限公司

中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	　
	　
	中国质量认证中心

电能（北京）认证中心有限公司

方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	　
	　
	中国质量认证中心

深圳市计量质量检测研究院

中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心

威凯认证检测有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	　
	　
	中国质量认证中心

深圳市计量质量检测研究院

中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心

北京泰瑞特认证有限责任公司

广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	　
	　
	中国质量认证中心

北京鉴衡认证中心

中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	　
	　
	中国质量认证中心

北京新华节水产品认证有限公司

方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	　
	　
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	　
	　
	

	18
	A060810
	淋浴器
	　
	　
	


参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 

	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司

中标合信（北京）认证有限公司

中环协（北京）认证中心

天津华诚认证有限公司


财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局
关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知

财库〔2019〕9号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、生态环境厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环境保护局、市场监管局：

　　为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下：

　　一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

　　二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

　　三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。

　　四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

　　五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

　　六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局
2019年2月1日
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财库〔2019〕19号

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

　　根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

　　附件：节能产品政府采购品目清单
财政部 发展改革委
2019年4月2日
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财库〔2019〕18号

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

　　根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

　　附件：环境标志产品政府采购品目清单
财政部 生态环境部
2019年3月29日
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响应文件包装袋密封件正面和封口格式
（仅供参考）
响应文件包装袋密封件正面格式
	收件人：                                       
项目名称：                                        
项目编号：                                        
供应商名称：                 （加盖公章）
供应商地址：                                        
邮政编码：                                          
日    期：    年  月  日



响应文件封口格式
	请勿在     年  月   日   时  分之前启封
加盖供应商公章


附页：政府采购合同融资说明
为进一步发挥政府采购政策功能，充分利用政府采购合同的信用价值，推动政府采购合同融资业务做大做强，助力中小企业解决融资难、融资贵问题，促进我省经济高质量发展。按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁政采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁政采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资。

注意事项说明：①供应商只需在“信息公开平台”注册 登记即可使用该用户名及密码，通过“信息公开平台”一键联通 进入“融资平台”，也可通过扫描二维码方式进入“融资平台”， 根据自身资金需要，填写融资需求，申请融资服务。②供应商持政府采购中标（成交）通知书提前与金融机构进行合同融资商洽，双方达成融资意向后，供应商与采购人签订政府采购合同，合同中供应商的银行账户要与合同融资的回款账户一致。供应商和贷款银行要及时将政府采购合同作为融资质押的信息告知采购人。③如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
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